采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对本项目其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

- 磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

- 磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。

- 项目范围

- 朱执信先生立像一座，雕塑人像高3.5米。材质：黄铜，工艺：铸造。

- 项目要求

（一）总体要求

- 1、根据采购人的要求完成雕塑创作、深化设计、制作、现场安装。

- 2、在不破坏原有基础及周边设施、装修前提下进行。

- 3、配合支持园建单位完成广场地面石材铺装、水池、景观照明的施工。

- 4、服务期：合同签订生效后10天内提供深化设计方案；在采购人确认深化方案后，60个日历日内完成。包括：根据采购人的要求完成，在不破坏原有基础及周边设施、装修前提下进行雕塑创作、深化设计、制作、现场安装，并通过验收。

- 5、鉴于本项目自身特点，成交供应商如获成交资格，须承诺无条件根据采购人及相关部门的要求或意见进行雕塑设计方案的调整和补充，直至采购人最终确认后方可进行制作，并在采购人规定的时间内完成雕塑创作、深化设计、制作、现场安装并交付使用。

- 6、内容含雕塑艺术造型设计、泥稿小稿制作、等大泥稿搭架上泥（材料人工）、泥稿塑造、石膏模型翻制（材料人工机械等）、铸造（铸铜）、蜡模修整（雕塑家完成）、蜡模制作（材料人工机械等）、浇铸成型（含拼装打磨修型）、表面效果处理、运输吊装调试、税费等。

- 7、雕塑材质、规格、尺寸严格按采购人确定的最终设计图纸制作、安装。

- 8、地点：采购人指定地点。

- 9、艺术造型需结合材料突显主题，雕塑人像高3.5米。雕塑作品摆放位置：户外。

- 10、成交供应商须严格按照采购人的要求及相关标准进行设计、制作及安装。严格把控制作流程中的各个环节，并由专业人员对雕塑成品的包装、运输、后期安装与护理等方面进行监管，确保雕塑的艺术性和质量保障的统一。在确保雕塑质量同时，充分体现作品的艺术性，使雕塑融入环境。

- 11、成交供应商在完成雕塑作品的安装摆放工作后，须同时完成项目现场的清理，一切与项目无关的机具材料必须拆离项目现场。

- （二）设计方案要求

1、雕塑设计方案提交应包含但不限于以下内容：

雕塑设计方案图册：应包含a.设计方案主题设想或创作意向;b.雕塑作品的摆设方案;c.雕塑和相关环境总平面图、主要角度效果图；d.雕塑作品具体尺寸图：e.雕塑材质说明等（按照A3尺寸打印装订成图册4套），页数及装订方式不限；

- 雕塑设计方案电子文件一套（以光盘形式），随标书一起交付， PDF或JPG格式。

- 三、包装、保险及保管要求

- 雕塑作品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

- 雕塑作品应在采购人指定地点存放，在项目验收前，所有雕塑作品在项目现场的保管由成交供应商负责，直至项目验收完毕。

- 成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 所有雕塑作品至采购人指定的现场的包装、保险、发运、现场保管等环节和由此产生的一切费用均由成交供应商负责。

- 四、运输、安装要求

- 1、 成交供应商负责货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 2、 成交供应商须保证雕塑作品在运输过程中安全无损伤。

- 3、 运输、安装过程中不得损坏项目现场内的其他设施和绿化。

- 4、 运输、安装过程中的安全及各类手续办理由成交供应商自行负责。

- 5、 安装时，脚手架安全范围内须有明确标示。

- 6、 雕塑作品的吊装由成交供应商完成，吊装方案按相关规定通过专项方案审查。

- 五、知识产权

- 1、 成交供应商须确保在没有触犯任何第三方知识产权问题的前提下，方可在磋商方案及项目实施过程中使用第三方素材，否则，成交供应商须承担对第三方知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

- 2、 本项目采购范围内的所有雕塑的所有权归采购人所有，采购人有发表权、展览权、摄制权、信息网络传播权。

- 报价要求

- 成交供应商的报价应包含但不限于全部前期投入运作；在不破坏原有基础及周边设施、装修前提下进行、雕塑的创意设计费（含深化设计及修订）；雕塑设计图纸的制作费用；技术方案论证费用；小样制作费用；制作效果论证、专家评审等论证费用；雕塑底座设计及安装；所有雕塑运至交货地的货物及材料的包装、运输、机械设备、装卸、保险、质量、工期、税费、安全、现场监督监理、售后服务资料移交（归档）、通过验收及整理验收资料、售后服务等一切费用以及完成本项目必要的其他货物、材料与服务。报价人应根据项目现场实际情况，自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件没有列明或包含的内容及费用，并在响应文件中加以详细说明，上述费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内，如成交供应商在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由成交供应商负责，采购人不再支付任何费用。
 ★2、本项目采用合同总价包干的计价方式，供应商应对所有的采购内容进行总价报价，不允许只对部分内容进行报价。

- 售后服务要求

- 2年。售后服务期自验收合格，成交供应商与采购人双方均在验收报告上签字之日起计算。售后服务期内，在非人为的破损的情况下，成交供应商应无条件进行现场修补，一切维护费用均由成交供应商负责。

- 验收方式

项目验收要求依据采购人相关验收程序制订验收标准，包括但不限于履约情况和评价情况。

（一）验收内容：

1.项目服务质量情况。根据采购文件和合同规定，成交供应商应该完成的工作质量，实际完成的工作质量。

2.工作效率履约情况。在规定时间内的完成情况，有无任务拖延滞后情况。

3.项目经费结算情况。按照合同约定应当结算的数额和实际结算是否一致，结算数据是否真实、准确，有无虚报、错报和多报情况。

（二）履约验收程序

结算时，成交供应商按照采购文件中的采购需求及合同约定，向采购人提供验收材料，采购人根据验收材料对服务项目进行履约验收。

（三）验收后续工作

- 成交供应商根据采购人验收意见办理结算手续。验收意见明确要求整改的，由成交供应商整改并经审核通过后，再办理结算手续。